	
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

на  выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Школа» 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Высокое» 2-я пол. XIX в. (Смоленская область)

	1.Основание проведения конкурса:
	Сохранение объекта культурного наследия федерального значения «Школа», 2-я пол. XIX в., расположенного по адресу (местонахождение): Смоленская область, Новодугинский район, с. Высокое, ул. Высоковская, д. 11, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Высокое», 2-я пол. XIX в.

	2. Предмет контракта:
	Выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Школа» 2-я пол. XIX в., входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Усадьба «Высокое» 2-я пол. XIX в. (Смоленская область)

	3. Место выполнения работ
	Смоленская область, Новодугинский район, с. Высокое,      ул. Высоковская, д. 11,              

	4. Сроки выполнения работ
	Выполнение работ, предусмотренных проектом Контракта осуществляется поэтапно: 
1 этап: с даты заключения контракта по 30.09.2024
2 этап: с 01.10.2024 по 05.11.2024
3 этап: с 06.11.2024 по 05.12.2024

	5. Заказчик
	Смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленский областной образовательный комплекс – Технологический колледж – Лицей-интернат «Феникс» (СОГБПОУ «Технологический колледж – Лицей-интернат «Феникс»),

	6.Источник финансирования
	Областной бюджет Смоленской области.

	7. Обязательные требования (наличие лицензии для выполнения работ):
	1. Выписка из реестра лицензий либо копия акта лицензирующего органа о принятом решении, выданная участнику закупки либо сведения о регистрационном номере лицензии и дате ее предоставления (предоставляется в свободной форме): 
– на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации 
Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида деятельности: 
- реставрация, консервация и воссоздание оснований, фундаментов, кладок, ограждающих конструкций и распорных систем; 
- реставрация, консервация и воссоздание металлических конструкций и деталей; 
- реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей; 
- реставрация, консервация и воссоздание декоративно-художественных покрасок, штукатурной отделки и архитектурно-лепного декора; 
- реставрация, консервация и воссоздание конструкций и деталей из естественного и искусственного камней; 
- реставрация, консервация и воссоздание исторического ландшафта и произведений садово-паркового искусства; 
- ремонт и приспособление объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 
[bookmark: _GoBack]2. Участник закупки должен быть членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства Минимальный размер взноса участника закупки в компенсационный фонд возмещения вреда должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 12 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Минимальный размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств должен быть сформирован в соответствии с требованиями ч. 13 ст. 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Настоящие требования не предъявляются к участникам закупки, перечисленным в ч.2.1, ч. 2.2 ст. 52 Градостроительного Кодекса РФ. Подтверждением соответствия участника закупки указанному требованию является наличие информации об участнике закупки в едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах.

	8. Основные виды работ (далее – Работы)
	Перечень работ по сохранению объекта выполнять в соответствии со сметной документацией.

	9. Общие требования к выполнению реставрационных работ
	Подрядчик должен выполнить все предусмотренные контрактом Работы, обеспечив их надлежащее качество                        в соответствии с Описанием объекта закупки, технической, научно-проектной, сметной документацией, требованиями нормативных правовых актов в области строительства                           и реставрации (CНиП, СРП, технические регламенты), техническими условиями, в сроки, установленные контрактом.
Подрядчик собственными силами получает разрешение                   на производство Работ. Также, в рамках выполнения Работ Подрядчик обеспечивает получение всех необходимых разрешений и согласований в контролирующих и надзорных органах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Подрядчик обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, использованию Объекта по целевому назначению, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также установление информационного щита и надлежащее освещение Работ на Объекте в соответствии с установленными требованиями. Безопасность труда должна отвечать требованиям СНиП 12-03-2001. 
Установленный информационный стенд должен содержать наименование объекта, виды работ, наименование подрядной организации и другую информацию в соответствии                                  с требованиями контракта.
В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия                         (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» работы по консервации и реставрации объектов культурного наследия проводятся физическими лицами, аттестованными федеральным органом охраны объектов культурного наследия в установленном порядке, состоящим                    в трудовых отношениях с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию               на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.
Применение материалов определяется требованиями, предъявляемыми к ним исходя из назначения, в том числе пожарной безопасности, санитарной безопасности и других нормативных актов. 
В случае указания на товарные знаки применяемых материалов в сметной документации следует читать «или эквивалент, аналог» (при этом возможность замены материала необходимо согласовать с авторами разработанной и согласованной проектной документации (авторским надзором) до/в процессе производства работ).
Строительные материалы, комплектующие и оборудование, приобретаемые и используемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и иметь:
1. Сертификаты соответствия (паспорта качества); 
2. Санитарно – эпидемиологические (экспертные) заключения;
3. Сертификаты пожарной безопасности; 
4. Инструкции по применению заводов – изготовителей                    на русском языке с указанием нормы расхода материалов и сроков годности.
Для выполнения реставрационных работ используется материал, соответствующий по качеству историческому.
Подрядчик поэтапно, после подписания отчетных документов, предоставляет авторскому надзору исполнительную документацию.
Подрядчик обязан за свой счет содержать Объект в порядке              и соблюдать противопожарные, санитарные и экологические нормы на территории (площадке), отведенной ему для складирования новых материалов и демонтируемых материалов.
Сбор и вывоз строительного и бытового мусора, образовавшегося в результате ремонта, осуществляется не реже 1 раза в неделю (или по мере накопления), а также уборка объекта от строительного мусора по окончании работ. 
Строительный мусор вывозится на полигон захоронения. Ответственность за выполнение правил обращения с отходами, образуемыми при проведении Работ, осуществляет подрядная организация.

	10. Требования к безопасности выполняемых работ
	Работы должны выполняться с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и земельного участка.
Подрядчик по требованию заказчика обязан предоставить ему:
приказы о назначении ответственных сотрудников                         по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды,
Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения контракта обязан предоставить заказчику:
- приказы о назначении ответственных сотрудников                        по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды,
- приказы о назначении ответственных лиц за производством работ
- иные документы, требующиеся в соответствии                                         с действующим законодательством, при осуществлении мероприятий в области противопожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды.
К исполнению работ должны привлекаться только квалифицированные рабочие, имеющие соответствующий разряд и прошедшие медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства                     (в частности, СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002  «Безопасность труда в строительстве»)

	11. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ
	Гарантийный срок на выполняемые по Контракту работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Актов о выполнении обязательств по Контракту. В случае, если заказчиком, либо уполномоченным органом охраны (в данном случае – Главным управлением Смоленской области по культурному наследию) Объекта культурного наследия в течение срока предоставления гарантий качества работ будут выявлены недостатки и дефекты, допущенные Подрядчиком               в процессе производства работ, либо являющиеся следствием ненадлежащего качества работ, предусмотренных настоящим Контрактом (в том числе в результате использования материалов ненадлежащего качества, отступления от технологии производства работ и пр.), Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные нарушения.

	12. Соблюдение законодательных и иных нормативных правовых актов
	Работы вести в соответствии с российскими нормами                              и правилами. Применяемые строительные машины                                  и оборудование должны иметь технический паспорт, сертификат на соответствии российским нормам и стандартам. 
Перед началом работ должны быть выполнены мероприятия               по безопасной организации стройплощадки. Опасные зоны должны быть ограждены сигнальными ограждениями и на них должны быть вывешены предупредительные знаки. Кроме того, при ведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды.

	13. Особые условия при проведении реставрационных работ
	Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного разрешения на проведение указанных работ, выданного территориальным органом охраны объектов культурного наследия (в данном случае – Главным управлением Смоленской области по культурному наследию), и задания  на проведение этих работ, согласованного с ним. 
Журналы авторского и технического надзора передаются Подрядчику для хранения до окончания производства ремонтно-реставрационных работ Объекта и предъявления приемочной комиссии. 
Ответственность за своевременное и качественное выполнение требований авторского и технического надзора, а также за сохранность и содержание в надлежащем виде журнала авторского и технического надзора несет руководитель Подрядчика. 
Подрядчик обязан привлекать к работе только обученный, аттестованный персонал.

	14. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
	Порядок сдачи и приемки выполненных работ определен положениями контракта. 



